# Examen 70-38

## Microsoft® Project 4.0 for WindowsTM

Network Administration

Cet examen a été conçu pour tester vos connaissances et juger de votre aptitude à faire du support et du conseil sur Microsoft Project 4. Les compétences testées pourront porter sur :

- le "comment faire" en réponse à des questions portant sur le matériel ou le logiciel

- la personnalisation de l'environnement de l'utilisateur

- la réponse à des problèmes matériel ou logiciel

- la recommandation des versions ou mises à jour de logiciels

- les demandes des clients, à Microsoft, portant sur des améliorations à apporter sur le logiciel

Cet examen comptera pour l'obtention du MCP "Product Specialist".

## Comment s'y préparer

Pour vous préparer à cet examen, nous vous recommandons de :

###	Revoir avec soin la section de ce guide de préparation concernant les sujets de l'examen. Elle fournit une liste détaillée des aptitudes contrôlées par l'examen.

###	Utiliser le logiciel Microsoft Project 4.0 pour Windows. Votre expérience concrète de Microsoft Project 4.0 pour Windows est une des clés du succès à cet examen.

###	Lire les manuels et documents suivants, qui sont fournis avec le produit Microsoft Project 4.0 pour Windows

	Le guide de l'Utilisateur de Microsoft Project 4.0

	L'aide en ligne de Microsoft Project 4.0 et les fichiers en ligne LisezMoi et .wri

### ###	Se documenter sur Microsoft Project 4.0 pour Windows. Lisez par exemple :

	Managing Projects with Microsoft Project, Version 4.0, par Gwen Lowery, Van Nostrand Reinhold, 1994

	Microsoft Project Step by Step, Microsoft Press®, 1994

	Le management de projet avec Microsoft Project, Microsoft Press®, (à paraître en janvier 1995)

Ressources Supplémentaires

#### Consulter Microsoft TechNet. Technet est un programme d'information technique, comprenant notamment un CD-ROM mis à jour chaque mois. Pour vous abonner à TechNet, appeler le 05 905 904.

## Sujets d'examen

Concepts de gestion de projets

Définir la méthode CPM

Mesurer l'impact dû au retard d'une tâche critique sur le projet

Pouvoir identifier le vocabulaire de la gestion de projet correspondant aux définitions de Project

Définir le but du Diagramme de Gantt et du Réseau PERT

Distinguer entre la planification pilotée par les ressources et la planification à durée figée

Distinguer entre la méthode « top down » et la méthode »bottom up » de l'organisation d'un projet

Décrire un processus de planification de projet

Définir une structure par mode plan

Installation de Microsoft Project

Installer Microsoft Project sur un poste de travail

Installer Microsoft Project en réseau

Utiliser efficacement l'interface de Project

Suite à la présentation d'un scénario, savoir saisir les tâches le plus judicieusement

Appliquer les affichages correspondant le mieux aux tâches à réaliser. Etre capable d'énumérer un avantage pour chaque formulaire de Microsoft Project et choisir une utilisation adéquate pour chacun d'entre eux

Créer un fichier suite à un énoncé de paramètres

Modifier une échelle de temps

Créer un plan à l'aide de Microsoft Project

Assigner les relations appropriées entre les tâches

Créer des écarts ou des chevauchements entre tâches correspondant à différents cas possibles

Organiser les tâches et ressources en utilisant les tables

Expliquer comment est calculée la durée d'une tâche

Suivre un projet

Saisir les coûts réalisés, dates et durées...

Suivre le % achevé

Comparer le planifié au prévu et faire des recommandations

Faire des recommandations de gestion de projet par rapport à un Diagramme de Gantt

Faire des recommandations de gestion de projet par rapport à un Réseau PERT

Faire des recommandations de gestion de projet sur une tâche ayant une tâche prédécesseur

Trouver les tâches qui correspondent à des critères spécifiques

Modifier les calendriers de manière à prendre en compte des scénarii de travail différents

Appliquer les informations de ressources et de coûts à un projet

Créer un pool de ressources

Assigner un retard d’affectation de ressources

Créer un rapport sur l'utilisation des ressources

Effectuer un audit des ressources en sur-utilisation

Recommander un plan alternatif lorsque les ressources sont sur-utilisées

Etablir les préférences de coûts

Saisir les informations relatives aux coûts des tâches, des ressources et du projet

Saisir les informations relatives aux coûts fixes

Visualiser les informations relatives aux coûts des tâches, des ressources et du projet

Suivre les coûts réels

Faire des recommandations pour ne pas dépasser le budget

Reporter les coûts dans les tâches récapitulatives

Etablir des historiques de coûts

Impression

Imprimer un projet en répondant à certaines spécifications

Choisir les options d'impression du besoin

Techniques avancées

Créer un graphe dans un but précis

Utiliser les outils de dessin pour améliorer la présentation d'un rapport

Résoudre les problèmes relatifs à l'utilisation de sous-projets

Gestion de projet pour groupes de travail

Saisir les confirmations et remarques sur les tâches

Enrôler et mettre à jour les ressources d'un projet à travers Microsoft Mail

Envoyer un fichier de projet

Concevoir un modèle accessible par un groupe de travail

Partager les informations

Importer un fichier

Transférer les données d'une autre application vers Microsoft Project

Partager les informations entre Microsoft Project 4.0 et les autres applications utilisant l'OLE 2

Rapports

Utiliser les rapports adéquats en fonction de scénarii établis

Personnaliser un rapport

Personnaliser un filtre en suivant une liste de critères

Personnalisation

Personnaliser l'interface utilisateur pour répondre à certains critères

Créer une barre d'outils personnalisée

Partager les rapports, tables, affichages, calendriers, menus et fiches entre utilisateurs

Automatiser des tâches

Créer une macro

Modifier une macro

Débogage d'une macro

Incorporer une macro dans un menu

Sauvegarder un projet comme modèle

Résoudre les problèmes

Trouver une solution suite à l'affichage de messages d'erreur concernant des prévisions

Résoudre des problèmes d'impression

Pour faciliter votre préparation à cet examen, dont les questions seront posées en anglais, veuillez trouver ci-dessous les sujets d'examen formulés en anglais.

## Sujets d'examen

Project Management Concepts

Define the critical-path method of project planning

Identify what impact a critical task delay has on the project

Match project management terms to definitions.

Identify the purposes of the Gantt Chart and the PERT Chart

Discriminate between resource-driven and fixed-duration scheduling

Discriminate between top-down and bottom-up methods of organizing a project

Describe a process for planning a project schedule

Define an outline structure

Installing Microsoft Project

Install Microsoft Project on a stand-alone system

Install Microsoft Project over a network

Planning and Building a Project

Efficiently use the Project interface

Given a scenario, enter tasks by the most appropriate method

Apply appropriate views to given tasks

State a benefit of each of the Microsoft Project forms, and select an appropriate use for each

Given a set of specific parameters, create a project file

Modify a timescale

Create a Microsoft Project outline

Assign appropriate relationships between specific tasks

Given a task and considerations, assign lead times and lag times

Organize tasks and resources by using tables

Explain how a task duration is calculated

Tracking a Project

Enter actual costs, dates, and durations

Track the percentage completed

Compare the plan to the schedule, and make recommendationsMake project recommendations based on a Gantt Chart

Make project recommendations based on the PERT Chart

Make project recommendations for a task afftected by a predecing task

Locate tasks that meet specific criteria

Modify calendars to reflect various working scenarios

Applying Resources and Cost Information to a Projectfs

Create a resource pool

Assign resource delay

Report on resource allocation

Level overallocated resources

Recommend an alternative plan when resources are overallocated

Set cost preferences

Enter cost information for tasks and resources

Enter fixed cost information

View cost information for tasks, resources, and the total project

Track actual costs

Make recommendations for staying on budget

Roll up costs into summary tasks

Establish cost baselines

Printing

Print a project to meet specifications

Set page setup options

Advanced Techniques

Create a graph for a given purpose

Use the drawing tools to enhance a report

Resolve support issues that use subprojects

Workgroup Project Management

Enter project annotations

Assign and update project resources through Microsoft Mail

Send a project file

Design a custom template available to a workgroup

Sharing Information

Import a file

Transfer data from another application into Microsoft Project

Share information between Microsoft Project 4.0 and other OLE applications

Reporting

Apply appropriate report types to given scenarios

Customize a report

Given specific query parameters, customize a filter

Customization

Modify the user interface to meet specifications

Create a custom toolbar

Share reports, tables, views, filters, calendars, menus, and forms between users

Automating Tasks

Create a basic macro

Edit a basic macro

Debug a basic macro

Assign a macro to a menu

Save a project as a template

Troubleshooting

Resolve error messages about scheduling conflicts

Resolve printing problems